## Slide 1: 초저가 다이브 컴퓨터
중간 보고서
2019. 5. 29
인하대학교 정보통신공학부
임현호(12141755), 최형인(12141777)

## Slide 2: 목차
진행내용
문제점 및 해결 방안
향후 진행 계획

## Slide 3: 진행내용
LCD 출력
  다이빙 로그 정보 출력
  I2C 통신

## Slide 4: 진행내용
LCD 출력
N | o | . | 0 | 2 |  | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | : | 2 | 9
M | D | : | 2 | 0 | . | 5 | m |  |  | 1 | 5 | m | 2 | 0 | s
 | D | : | 1 | 5 | . | 5 | m |  | T | : | 1 | 7 | . | 3 | c
잠수 일자
5월 15일
잠수 시작 시각
11시 29분
평균 수온
17.3’C
최대 수심
20.5 m
잠수시간
15분 20초
평균 수심
15.5 m
로그 번호
2번 로그

## Slide 5: 진행내용
LCD 출력
  2, 3번째 라인 출력

## Slide 6: 진행내용
LCD 출력
  Flash memory에
  저장된 샘플 로그 출력
  스위치 클릭으로
  다음 로그 출력

## Slide 7: 진행내용
다이빙 로그 저장 및 불러오기 기능
  Flash memory read/write
  4개의 샘플 로그 데이터
  로그당 9 byte

## Slide 8: 진행내용
TIMMER 기능 구현
  시계 기능 및 다이빙 시간측정을 위한 기능

## Slide 9: 진행내용
스위치 인터럽트 처리

## Slide 10: 문제점 및 해결방안
압력센서
  크기가 너무 작아 손뗌 작업이 어려움.
  (규격 : 6.4x6.2mm, 핀 두께 : 0.7mm, 피치 : 1.25mm)
해결방안
  변환기판 주문 및 다른 부분 먼저 진행

## Slide 11: 문제점 및 해결방안
J-TAG
  MSP430 전용 J-TAG을 구하지 못하여, 칩 기반설계가 힘들어짐.
해결방안
  런치패드 기반 설계진행.
  새로운 회로도 설계

## Slide 12: 향후 진행계획
압력센서
  I2C 통신
시계기능
실시간 압력, 온도 값 확인